*****创新链三年滚动规划

（编制模板）

一、链条名称

时速400公里及以上高速客运装备关键技术

二、发展现状

目前我国已基本掌握了高速客运装备关键技术，根据国内需求研制出20余种型号，涵盖时速200～250公里、300～350公里的各型动车组产品，动车组运营里程超过世界总和的60%，取得了良好的社会经济效益。本项目依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》和国家“十三五”科学和技术发展规划，以及2016年国家重点研发计划“先进轨道交通”重点专项，满足高速列车“走出去”的战略需求，开展时速400公里及以上高速客运装备关键技术研究。

三、目的意义

作为最具可持续性的交通运输模式，轨道交通是国民经济大动脉、大众化交通工具和现代城市运行的骨架，是国家关键基础设施和重要基础产业，对我国经济社会发展、民生改善和国家安全起着不可替代的全局性支撑作用。轨道交通科技持续自主创新更是国家通过实施“创新驱动发展”战略全面支撑“新型城镇化”、“区域经济一体化”、“一带一路”、“制造强国”和“走出去”战略的全局性重要基础保障；对建设创新型国家、构建现代综合交通运输体系、在经济社会发展新常态下实现全面建成小康社会目标，具有重大意义。

四、目标内容

1.总体目标。系统掌握满足“一带一路”沿线国家不同需求特征运营列车的系统集成、车体、转向架、牵引制动、供电、列车控制、列车运行控制、系统运维等关键技术及跨国互联互通运营的适应性技术，形成相关的设计、制造、试验、评估、运用、检修维护等技术标准体系；完善和健全既有相关试验验证手段与平台；完成运营时速400公里跨国联运高速列车和变轨距转向架研制。完成运营速度400公里以上速度级的高速动车组样车和变轨距转向架研制，列车人均能耗和车内外噪声水平达到国际领先水平；初步建成高速列车装备领域具备面向全球创新资源凝聚、技术辐射、产业转移和创新过程协同功能的创新能力网络化平台。

2.研究内容。根据“先进轨道交通”重点专项中《时速400公里及以上高速客运装备关键技术》要求，主要部署了变结构走行系统列车关键技术研究；列车多效应耦合及智能控制技术研究；基于噪声主动控制的综合舒适度控制技术研究；基于“重量-阻力-动力”多目标均衡的综合节能技术研究；面向高安全性的走行、结构、防火、电磁兼容技术研究等课题。

五、课题设置

课题一：变结构走行系统列车关键技术研究

1.研究内容。研究变轨距转向架各部件协同、悬挂参数按需调节与控制技术；研究转向架结构强度、系统可靠、动力响应技术；研究不同线路条件下的轮轨接触关系，轮轨接触关系与车辆悬挂参数之间的匹配技术。

2.考核指标。完成变结构走形系统样件研制及装车滚振和走行试验；转向架的临界速度不低于600km/h，适应轨距600-1676 mm，并对轨底坡和曲线半径具有良好的适应性。

3.预期成果。发表论文3-5篇，申请专利1-2项，……

4.实施年限。2017-2017

5.支持方式。无偿资助（每个课题不超过20万元）或股权投入（每个课题不超过100万元）

6.经费预算。本项目总投资***万元，其中自筹资金***万元，申请专项资金***万元。

课题二：列车多效应耦合及智能控制技术研究

1.研究内容。研究牵引动力系统多效应耦合仿真技术；建立列车动力学模型和能耗模型，研究列车启动、加速度、惰行、制动以及不同载荷、速度和线路参数等工况条件对牵引力、牵引功率、电压、电流、效率等要素的影响规律；研究运行过程中列车牵引动力的动态实时匹配管理和控制。

2.考核指标。确定列车多效应耦合计算分析方法，提出基于节能的列车智能控制优化方案，实现能耗降低10%。

3.预期成果。发表论文3-5篇，申请专利1-2项，……

4.实施年限。2017-2018

5.支持方式。无偿资助（每个课题不超过20万元）或股权投入（每个课题不超过100万元）

6.经费预算。本项目总投资***万元，其中自筹资金***万元，申请专项资金***万元。

课题三：基于噪声主动控制的综合舒适度控制技术研究

1.研究内容。研究不同工况下车内噪声模拟仿真方法；研究高速列车车外噪声源定位于主动控制及各种噪声源的位置及在噪声中占得比重；研究车内噪声特性、噪声传入的途径，及降低车外噪声传入车内的方法；研究基于噪声的综合舒适度试验方法及评估方法。

2.考核指标。提出车内噪声控制技术评估优化系统方案，通过新技术应用，既有时速350公里列车车内噪声在既有水平基础上降低2dB(A)以上，时速400公里高速列车客室噪声水平不高于既有时速350公里高速列车客室噪声水平。

3.预期成果。发表论文3-5篇，申请专利1-2项，……

4.实施年限。2017-2019

5.支持方式。无偿资助（每个课题不超过20万元）或股权投入（每个课题不超过100万元）

6.经费预算。本项目总投资***万元，其中自筹资金***万元，申请专项资金***万元。

课题四：基于“重量-阻力-动力”多目标均衡的综合节能技术

1.研究内容。研究高速列车轻量化材料应用技术；研究高速列车启动阻力分布特性及形成机理，建立列车外形结构对设计参数—气动性能—运行速度广义映射模型，研究多目标气动优化设计、列车细部结构气动减阻精细优化及流动控制减阻技术；研究高速列车动力系统配置优化技术；研究高速列车“重量—阻力—动力”等多目标节能匹配技术。

2.考核指标。形成高速列车基于“重量—阻力—动力”多目标均衡的综合节能技术和标准规范，与既有时速350公里高速列车相比实现单位人公里节能10%以上。

3.预期成果。发表论文3-5篇，申请专利1-2项，……

4.实施年限。2017-2019

5.支持方式。无偿资助（每个课题不超过20万元）或股权投入（每个课题不超过100万元）

6.经费预算。本项目总投资**万元，其中自筹资金**万元，申请专项资金**万元。

课题五：面向高安全性的走行、结构、防火、电磁兼容技术研究

1.研究内容：研究面向安全性的走行系统设计、结构疲劳可靠性、列车安全防火、电磁兼容和列车主动安全设计技术；搭建具有世界先进水平的轨道车辆及其部件碰撞试验研究平台，研究高速列车关键结构和部件材料的损伤容限评价技术；研究列车被动安全防护评估与设计技术。

2.考核指标：完成时速400公里以上的走行系统技术方案、车体及转向架的结构疲劳可靠性优化方案。提出基于目前高速动车组的电磁兼容优化方案，研制满足电磁兼容性测试试验的现场装配。完成列车安全性主动控制装置方案及相应样件试制。搭建具有世界先进水平的轨道车辆碰撞试验研究平台。研发高速列车防脱轨装置和具有耐撞击吸能结构的高速列车。

3.预期成果。发表论文3-5篇，申请专利1-2项，……

4.实施年限。2017-2019

5.支持方式。无偿资助（每个课题不超过20万元）或股权投入（每个课题不超过100万元）

6.经费预算。本项目总投资**万元，其中自筹资金**万元，申请专项资金**万元。